Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования

«Частоозерская школа искусств»

«Утверждаю»                                                                                                                               Директор МКУ ДО « Частоозерская школа искусств»

Приказ №___  от _____________2017г

ДОРОЖНАЯ КАРТА

План адаптации

поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объекта и представляемых на нём услуг в сфере образования

2017 год

Дорожная карта

поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объекта и представляемых на нём услуг в сфере образования

1. Пояснительная записка

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Частоозерская школа искусств» расположен в с. Частоозерье, ул. Октябрьская 132

Год основания учебного заведения -2012.

Учреждение является муниципальной  образовательной организацией
дополнительного образования, находящейся в ведении Администрации Частоозерского района, и осуществляющей реализацию  дополнительных общеобразовательных программ.

Учреждение действует на основании Устава.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,  федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом Минобразования и науки №1008 от 29.08.2013г. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  другими законодательными актами Российской Федерации.

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения соответствует требованиям предусмотренным нормативно - правовыми документами и лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Учреждение  является юридическим лицом на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1114512000570 (серия 45 №001322618 от 09.11.2011 г.)

2. Лицензия

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Главным управлением образования Курганской области от 25 декабря  2015 г., серия 45Л01 № 0000448, срок действия: бессрочно.

3. Условия доступности услуг

Территория, прилегающая к зданию учреждения условно доступна для всех категорий инвалидов. Вход  не оборудован доступными элементами информации об учреждении. Тактильной  информации перед входом (предупреждающая) нет. Нет оборудованной для инвалидов автостоянки.

Вход в здание условно доступен для всех категорий инвалидов. 
Не  имеется контрастной окраски первой и последней ступеней. Стеклянные двери  не обозначены с помощью контрастных маркеров: желтых кругов. 
Установлены плавные доводчики.

На входной площадке не оборудована кнопка вызова персонала учреждения.

В условной доступности пути движения по зданию для всех инвалидов. Для инвалидов по зрению нет направляющих поручней. Имеется комплексная информация о путях и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Отсутствует дублирование информации тактильными средствами.

Зоны целевого назначения, в данном случае это помещения для групповых занятий, актовый зал находятся в условной доступности для всех категорий инвалидов (при необходимости будет организована ситуационная помощь). В актовом зале нет пандуса для выхода на сцену, не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках инвалидов, с нарушением зрения и слуха. Для инвалидов с нарушением зрения на всех зонах отсутствует направляющие поручни.

Вход в санитарно-гигиенические помещения не соответствует размеру. Нет стационарных, откидных, опорных поручней, нет крючков, держателей для костылей.

Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов нужно:

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, вход в здание необходимо оборудовать кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. В актовом  зале необходимо выделить специальные места. В санитарно- гигиенических помещениях расширить двери до 90 см.Оборудовать коридор и другие кабинеты опорными поручнями.

Для инвалидов с нарушением зрения требуется комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветов и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории.

Для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо оборудовать помещение речевыми средствами информации. Установить на объекте звуковой маяк.
Оснастить визуальными указателями, пиктограммами, необходимой текстовой информацией.

Для всех категории инвалидов провести ремонтные работы и обустройство всех функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

(ПЛАН АДАПТАЦИИ НА 2020 ГОД.)

по повышению значений доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере дополнительного образования

МКУ ДО «Частоозерская школа искусств»

| п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ |  |  | Ожидаемый результат (по СОСТОЯНИЮ доступности) |  |  | Срок реализации |  | Объем финансирования |  | Ответственные исполнители, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение в локальные акты разделов по работе с инвалидами и лицами с ОВ3 | Правила приема обучающихся: Положение о промежуточной аттестации Положение об организации учебного процесса |  |  | Внесены изменения в локальные акты Информация размешена на сайте и стендах учреждения |  |  | август - сентябрь 2020 По мере поступления актуальных материалов |  |  |  | Директор |  |
| *> | Обеспечение информационной открытости учреждения | 1. Создание специального раздела (страницы) на сайте учреждения для инвалидов, и лип с ОВЗ |  |  | Создание отдельной вкладки на сайте учреждения «Доступная среда» Пополнение вкладки новыми документами |  |  | Август 2020 По мере поступления актуальных материалов |  |  |  | Директор |  |
| Раздел II . Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автостоянка (площадка для остановки специализированных средств) |  | 1. Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие |  | Доступно всем |  |  | 2020 год. |  | При наличии финансирования |  | Директор |  |
| 2 | Обустройство входной группы |  | 1 Ремонт входной группы: • монтаж кнопки вызова персонала учреждения |  | Доступно всем |  |  | 2020год |  | При наличии финансирования |  | Директор |  |
| 5. | Устройство Санитарно- гигиенических помещений |  | 1 Установка специального оборудования, в том числе сантехники. 2 Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей; 3.Установка электронного табло: |  | Доступно всем |  |  | 2020год. |  | При наличии финансирования |  | Директор |  |
| 6. | Путь (пути) движения внутри здания |  | 1.Установка электронного табло; 2 Установка информирующих обозначении. 3. Устройство поручней |  | Доступно всем |  |  | 2020 г. При наличии финансирования |  |  |  | Директор |  |
| 7 | Зона целевого назначения (актовый зал) |  | 1.Установка электронного табло; 2 Установка информирующих обозначений. 3 Установка пандуса с выходом на сцену, обозначение специальных мест |  | Доступно всем |  |  | 2020г. При наличии финансирования |  |  |  | Директор |  |
| 8. | Комплекс мероприятий по материально- техническому обеспечению |  | Информационная индукционная система Беспроводная система вызова помощника |  | Доступно всем |  |  | 2020г. При наличии финансирования |  |  |  | Директор |  |
| Раздел Ш. Мероприятия по поэтапному повышению показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и апробация специализированных программ дополнительного предпрофессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, привлечение специалиста в области коррекционной педагогики |  |  | Разработка программ дополнительного предпрофессионального обучения, Переподготовка преподавателей по соответствующим специальностям. | Пакет учебно- методической документации по программе дополнительного предпрофессионального обучения |  |  | 2020 год. При наличии финансирования |  |  |  | Директор |  |
| 2 | Работа с единым банком дополнительных предпрофессиональных общеобразовательные программ для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, созданным на областной уровне. |  |  | Включение в «Единый банк» информации о предпрофессиональных образовательных программах учреждения для обучения инвалидов и лип с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей | Доступность и полнота информации о дополнительных предпрофессиональных образовательных программах учреждения для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. |  | Сентябрь 2020 год. |  |  |  | директор |  |
| 3 | Информационные и просветительские мероприятия. направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  | -Родительские лектории «Чужих детей не бывает» с участием специалистов КЦЗОН; - Культурно-массовые и другие общественно-полезные мероприятия учреждения с включением обучающихся из числа инвалидов и с ОВЗ. - Волонтерское движение обучающихся - Просмотры и обсуждение фильмов о людях из числа инвалидов, добившихся успехов в различных областях деятельности. | Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях учреждения с переходом на социум. |  | По плану работы на учебный год |  |  |  | директор |  |
| IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Методическое сопровождение (обучение специалистов) направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ | Консультации педагогов по вопросам организации педагогического процесса с учетом специфики организации обучения |  |  | Благоприятные условия обучения, воспитания и развития для всех участников |  | Раз в 2 месяца |  |  |  | директор |  |
|  |  | Обучающие семинары по вопросам оптимизации форм, методов обучения и изложения учебного материала с учетом индивидуальные особенностей обучающихся с ОВЗ |  |  |  | образовательного процесса. Подготовленные преподаватели, умеющие подбирать формы и методы |  | Раз в месяц |  |  |  | директор |  |
|  |  | Инструктаж педагогических работников: Организация рабочего места обучающегося с ОВЗ. Выработка рекомендации для преподавателей по вопросам специфики организации обучения обучающихся с ОВЗ. |  |  |  | Соблюдение требовании по организации рабочих мест для обучающихся с ОВЗ. |  | Сентябрь 2016 |  |  |  | директор |  |
|  |  | Инструктаж сотрудников: Обслуживание обучающихся с ОВЗ в гардеробе |  |  |  | Созданы комфортные условия для обслуживания обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  | директор |  |